TECHGARAGE STORE

Documento de Planejamento do Projeto em Equipe

Laboratório de Scrum e Kanban - E-commerce MVP

Objetivo: organizar o trabalho da equipe, definir responsabilidades, planejar as entregas e orientar a construção do MVP de um e-commerce moderno de tecnologia.

| Projeto | TechGarage Store |
| --- | --- |
| Tema | E-commerce de tecnologia e periféricos |
| Slogan | Tecnologia de ponta para quem exige performance. |
| Autor/Equipe | João Victor e equipe |

# 1. Visão Geral do Projeto

A TechGarage Store será um e-commerce especializado em tecnologia, periféricos gamer, acessórios e componentes de informática. O projeto será tratado como um MVP, ou seja, uma primeira versão funcional capaz de demonstrar as principais regras de negócio, o fluxo de compra e a arquitetura técnica.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Segmento | Tecnologia, hardware, periféricos, smartphones e produtos gamer. |
| Público-alvo | Clientes que buscam produtos tecnológicos com compra rápida e segura. |
| Proposta de valor | Oferecer uma experiência moderna, responsiva, com busca eficiente, carrinho intuitivo e pagamento via PIX. |
| Entrega esperada | MVP funcional com vitrine, busca, carrinho, checkout PIX simulado e baixa de estoque. |

# 2. Categorias de Produtos

| Categoria | Exemplos de Produtos |
| --- | --- |
| Notebooks | Notebooks gamer, ultrabooks e notebooks corporativos. |
| Monitores | Monitores Full HD, 2K, 4K e alta taxa de atualização. |
| Gamer | Cadeiras, controles, mousepads, placas de vídeo e acessórios. |
| Smartphones | Celulares Android, iPhone, carregadores e capas. |
| Headsets e Áudio | Headsets gamer, fones bluetooth e caixas de som. |
| Teclados e Mouses | Teclados mecânicos, mouses gamer e kits wireless. |
| Armazenamento | SSD, HD externo, pen drives e cartões de memória. |
| Memória e Componentes | Memória RAM, processadores, placas-mãe e fontes. |

# 3. Funcionalidades do MVP

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Vitrine de produtos | Listagem responsiva com foto, nome, preço, categoria e disponibilidade. | Alta |
| Busca de produtos | Pesquisa por nome ou categoria com mensagem amigável quando não houver resultado. | Alta |
| Carrinho de compras | Adicionar, remover e alterar quantidade dos itens, atualizando o total automaticamente. | Alta |
| Checkout PIX | Simulação de pagamento com geração de código ou QR Code PIX. | Alta |
| Baixa de estoque | Atualização automática do saldo após confirmação da compra. | Alta |
| Login e cadastro | Cadastro básico de cliente para identificação do pedido. | Média |
| Painel administrativo | Cadastro e edição de produtos e estoque. | Média |
| Favoritos | Cliente pode salvar produtos de interesse. | Baixa |

# 4. Divisão de Papéis da Equipe

A divisão abaixo pode ser ajustada conforme a quantidade real de integrantes. O importante é que cada pessoa tenha uma responsabilidade clara e que todos colaborem nas entregas principais.

| Papel | Responsável sugerido | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | João | Definir prioridades, escrever User Stories, validar valor de negócio e apresentar a visão do produto. |
| Scrum Master | Integrante 2 | Organizar cerimônias, proteger o escopo da Sprint, acompanhar impedimentos e cuidar do processo ágil. |
| Developer Front-end | Integrante 3 | Criar telas React, componentes, rotas, integração com API, responsividade e experiência visual. |
| Developer Back-end | Integrante 4 | Criar API REST, regras de negócio, autenticação, pedidos, checkout PIX e integração com banco. |
| QA/DevOps | Integrante 5, se houver | Criar testes, validar critérios de aceite, organizar CI/CD, Docker e documentação técnica. |

# 5. Separação de Atividades por Integrante

| Integrante | Entregas principais | Evidências para apresentar |
| --- | --- | --- |
| João - Product Owner | Criar visão do produto, priorizar backlog, definir regras de negócio e validar MVP. | Backlog priorizado, User Stories, critérios de aceite e justificativa do escopo. |
| Scrum Master | Criar quadro Scrum/Kanban, conduzir Planning, Daily, Review e Retrospectiva. | Quadro atualizado, impedimentos, Burndown Chart e plano de melhoria. |
| Front-end | Home, vitrine, busca, carrinho, checkout e layout responsivo. | Protótipo ou sistema rodando, prints das telas e componentes organizados. |
| Back-end | API de produtos, carrinho, pedidos, estoque e pagamento PIX simulado. | Rotas documentadas, testes de API e evidência do banco funcionando. |
| QA/DevOps | Testes automatizados, validação do DoD, pipeline CI/CD e documentação do README. | Checklist de testes, GitHub Actions, Dockerfile e relatório de qualidade. |

# 6. Backlog do Produto

| ID | User Story | Critérios de Aceite | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como cliente, quero visualizar uma lista de produtos para escolher o que comprar. | Produtos vêm da API; exibe foto, nome, preço e disponibilidade; layout responsivo. | Alta |
| US02 | Como cliente, quero pesquisar produtos por nome ou categoria para encontrar rapidamente um item. | Busca livre; retorno rápido; mensagem amigável quando não encontrar. | Alta |
| US03 | Como cliente, quero adicionar e remover itens do carrinho para revisar meu pedido. | Atualização instantânea de total; badge no carrinho; remoção por quantidade zero. | Alta |
| US04 | Como cliente, quero finalizar a compra com PIX para pagar de forma prática. | Valor final consolidado; simulação de QR Code/código PIX; testes automatizados. | Alta |
| US05 | Como gestor, quero que o estoque seja baixado após a compra para evitar venda de item esgotado. | Uso de transação; rollback em falha; produto indisponível quando estoque zerar. | Alta |
| US06 | Como administrador, quero cadastrar produtos para manter o catálogo atualizado. | Formulário validado; gravação no banco; produto aparece na vitrine. | Média |
| US07 | Como cliente, quero acessar meu histórico de pedidos para consultar compras anteriores. | Lista pedidos por usuário; mostra status, valor e data. | Baixa |

# 7. Planejamento das Sprints

| Sprint | Objetivo | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 - Fundação | Criar a base do projeto e entregar o catálogo inicial. | Setup React/Vite, Node/Express, banco PostgreSQL, tabela de produtos, vitrine e busca. |
| Sprint 2 - Compra | Implementar jornada de compra do cliente. | Carrinho, cálculo total, checkout PIX simulado e criação de pedido. |
| Sprint 3 - Operação | Adicionar controle de estoque e qualidade. | Baixa de estoque, testes, tratamento de erro, CI/CD e ajustes finais. |

# 8. Quadro Scrum Sugerido

| Coluna | Uso |
| --- | --- |
| Product Backlog | Todas as ideias e histórias ainda não planejadas. |
| Sprint Backlog | Itens escolhidos para a Sprint atual. |
| Em Desenvolvimento | Tarefas que estão sendo codificadas. |
| Em Testes | Funcionalidades sendo validadas. |
| Concluído | Itens que passaram pelo Definition of Done. |

# 9. Kanban para Sustentação - Black Friday

Após o MVP entrar em produção, a equipe deve simular uma fase de sustentação com fluxo contínuo, usando Kanban para tratar falhas urgentes, melhorias e chamados de suporte.

| Coluna | Regra |
| --- | --- |
| Backlog de Sustentação | Chamados novos, bugs, melhorias e demandas de marketing. |
| Em Análise | Entendimento técnico e priorização. |
| Desenvolvimento | Limite de WIP: máximo de 3 itens ao mesmo tempo. |
| Testes/QA | Validação funcional, testes e revisão. |
| Pronto para Produção | Chamado validado e pronto para deploy. |

# 10. Arquitetura Técnica

Arquitetura proposta: frontend em React consumindo uma API REST em Node.js/Express, com persistência em PostgreSQL por meio do Prisma ORM.

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Front-end | React, Vite, Tailwind CSS, Axios | Interface do usuário, rotas, componentes, carrinho e checkout. |
| Back-end | Node.js, Express, JWT, Prisma | APIs, regras de negócio, autenticação, pedidos e estoque. |
| Banco de Dados | PostgreSQL | Armazenar usuários, produtos, pedidos, itens e pagamentos. |
| DevOps | GitHub, Docker, GitHub Actions | Versionamento, ambiente e pipeline de testes/build. |

### Fluxo simplificado:

React -> Axios -> API REST -> Express -> Prisma ORM -> PostgreSQL

# 11. Modelo Inicial do Banco de Dados

| Tabela | Campos principais | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| usuarios | id, nome, email, senha, telefone, perfil | Controlar clientes e administradores. |
| categorias | id, nome | Organizar produtos por categoria. |
| produtos | id, nome, descricao, preco, estoque, imagem, categoria_id | Catálogo de produtos. |
| carrinho | id, usuario_id, produto_id, quantidade | Itens temporários antes da compra. |
| pedidos | id, usuario_id, valor_total, status, data | Registro das compras realizadas. |
| itens_pedido | id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario | Produtos dentro de cada pedido. |
| pagamentos | id, pedido_id, tipo, codigo_pix, status | Controle do pagamento PIX simulado. |

# 12. Definition of Ready e Definition of Done

| Acordo | Checklist |
| --- | --- |
| Definition of Ready - DoR | User Story clara; critérios de aceite definidos; dependências identificadas; prioridade aprovada pelo PO. |
| Definition of Done - DoD | Código revisado; testes executados; build sem erro; funcionalidade integrada; documentação atualizada; item demonstrável na Review. |

# 13. Métricas para Apresentação

| Métrica | Como usar na apresentação |
| --- | --- |
| Burndown Chart | Mostrar se o esforço restante caiu ao longo da Sprint. |
| Lead Time | Medir o tempo desde a abertura do chamado até a entrega em produção. |
| Cycle Time | Medir quanto tempo o item ficou efetivamente em desenvolvimento. |
| WIP | Comprovar que a equipe respeitou o limite de itens em andamento. |
| Velocidade | Comparar pontos planejados e pontos concluídos. |

# 14. Roteiro de Apresentação da Equipe

| Parte | Responsável | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 1. Visão do Produto | Product Owner | Problema, público-alvo, proposta de valor e escopo do MVP. |
| 2. Backlog e Priorização | Product Owner | Histórias escolhidas, critérios de aceite e motivo dos cortes de escopo. |
| 3. Processo Ágil | Scrum Master | Cerimônias, quadro Scrum, Burndown, impedimentos e retrospectiva. |
| 4. Arquitetura | Developers | Front-end, back-end, API REST, banco de dados e segurança do estoque. |
| 5. Qualidade | QA/DevOps | Testes, CI/CD, DoR, DoD e evidências técnicas. |
| 6. Demonstração | Todos | Sistema rodando ou protótipo navegável com fluxo de compra. |

# 15. Passo a Passo de Execução

1. Criar o repositório no GitHub com README inicial e divisão de branches.

2. Definir o backlog com as User Stories e critérios de aceite.

3. Montar o quadro Scrum com as colunas Product Backlog, Sprint Backlog, Em Desenvolvimento, Testes e Concluído.

4. Configurar o front-end com React, Vite, Tailwind CSS e React Router.

5. Configurar o back-end com Node.js, Express, Prisma e PostgreSQL.

6. Criar a modelagem do banco e popular produtos fictícios da TechGarage Store.

7. Implementar vitrine e busca consumindo dados da API.

8. Implementar carrinho com atualização de quantidade e total.

9. Implementar checkout PIX simulado e criação de pedido.

10. Implementar baixa de estoque com validação e tratamento de erro.

11. Criar testes automatizados para rotas críticas e checkout.

12. Configurar pipeline simples no GitHub Actions.

13. Preparar evidências: prints, métricas, quadro ágil, burndown e documentação.

14. Ensaiar a apresentação como uma squad prestando contas aos stakeholders.

# 16. Entregáveis Finais

| Entregável | Descrição |
| --- | --- |
| Repositório GitHub | Código organizado com README profissional. |
| Protótipo ou aplicação | MVP navegável com vitrine, carrinho e checkout. |
| Relatório individual | Reflexão de cada integrante sobre papel, desafios e lições aprendidas. |
| Apresentação técnica | Slides com visão do produto, arquitetura, métricas e demonstração. |
| Evidências ágeis | Backlog, Sprint Board, Kanban, Burndown Chart, Lead Time e Cycle Time. |